AI长视频自动生成流水线 · 阶段成果报告

深圳智象鲸视科技有限公司　·　2026年10月

# 一、项目概述

本项目面向郑州西亚斯学院 AI+X Vibe Coding 实验班（二期），把长视频制作中重复的人工环节自动化。用户只需在网页输入一句提示词，系统自动完成分镜、文生图、图生视频和拼接，产出一条 30 分钟以上、可以循环播放的长视频，用于 Android TV 屏保等场景，主题以自然风景、户外、宇宙、极光为主。

截至当前，项目已完成可点击的界面原型、可运行的 MVP 后端骨架，并打通智能助手（DeepSeek）的真实调用，具备端到端演示能力。

# 二、成果总览

| 成果 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 界面原型 | 登录、项目创建、四阶段流水线、用量、模型切换、模板库、提示词库、音频库等全部页面 | 已完成 |
| MVP 后端 | FastAPI 服务，含登录、项目、四阶段状态机、用量记账、任务队列、ffmpeg 拼接 | 已完成并运行 |
| AI 接入 | 智能助手 DeepSeek 分镜真实调用 | 已打通 |
| AI 接入 | 文生图 Seedream、图生视频 Seedance | 服务开通后接入 |
| 文档 | 方案与架构文档、界面原型说明 | 已完成 |

# 三、系统架构

系统采用轻量前端加可替换的 AI 适配层，整体分为五块：

前端：单页网页，负责输入、审阅、进度与用量展示。

后端：FastAPI，负责项目状态机、任务调度与用量记账。

AI 适配层：统一接口，DeepSeek 负责编排与分镜，Seedream 负责文生图，Seedance 负责图生视频，供应商可替换。

任务队列：并发执行、限流、重试，满足单条 30 分钟成片在 90 分钟内完成。

拼接导出：ffmpeg 参数归一化、转场、配乐，一键导出。

# 四、核心工作流

流水线分四个阶段，阶段之间设置人工确认门，阶段内部全自动并行执行。

S1 分镜：智能助手按主题拆场景，生成每个镜头的提示词，用户可逐条修改。

S2 文生图：Seedream 并行生成分镜图片，失败自动重试。

S3 图生视频：Seedance 并行生成短视频片段，支持首尾帧衔接。

S4 拼接成片：ffmpeg 统一分辨率、帧率、编码，加转场与配乐，合成 30 分钟长片。

# 五、平台功能

网页输入提示词与参数（时长、镜头数、转场、配乐、色调），在线调试与实时预览。

用量与额度实时统计，模型可替换切换。

模板库、提示词库、音频库沉淀复用。

成片增强：字幕、旁白、封面、片头片尾、4K 超分。

失败重试与诊断、操作日志。

# 六、技术实现

后端代码位于 mvp 目录，模块划分如下：

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| config.py | 供应商预设与环境变量读取 |
| store.py | JSON 持久化，保存项目、用量、日志 |
| workflow.py | 状态机、片段数与成本估算 |
| adapters.py | AI 适配层，真实调用失败时回退到占位实现 |
| queue.py | 任务队列，并发、限流、重试 |
| stitch.py | ffmpeg 拼接，参数归一化、转场、配乐 |
| main.py | 接口路由 |

# 七、真实验证

智能助手分镜已通过真实调用验证。输入 5 分钟、海洋、暖色调后，DeepSeek 返回 10 个镜头，每个镜头都带场景描述与镜头语言。例如：

“暖色调海洋，金色夕阳洒在平静海面上，波光粼粼，远处海天相接，橙红渐变天空，镜头缓缓推进。”

文生图与图生视频的模型服务尚未开通，当前以占位实现跑通全流程，开通后即可接入真实生成。

# 八、验收指标对照

| 指标 | 目标值 | 当前进展 |
| --- | --- | --- |
| 端到端自动生成成功率 | 连续 10 次至少 9 次成功（≥90%），单条 30 分钟 ≤90 分钟 | 流程已跑通，待真实模型接入后实测 |
| 内容一次质检通过率 | ≥85%，无黑帧、重复、明显模糊与 NSFW，循环点衔接自然 | 质检逻辑待接入 |

# 九、当前进展与下一步

已完成界面原型和后端骨架，DeepSeek 分镜真实打通。下一步：开通 Seedream 与 Seedance 服务，接入文生图与图生视频；接入自动质检；部署到企业环境，跑通 10 次连续生成验证。

# 十、风险与边界

风险集中在生成质量、版权、违规内容三块，通过自动质检加人工终审、授权凭证登记、敏感主题不生成来控制。本轮不做叙事短视频、人像配音字幕、模型微调、iOS 与 Web 端适配、多语言字幕。